2026年开平市政务服务一体化平台运营

项目采购需求

一、项目概述

为满足数据集中、统筹管理的工作要求，江门市政数局按照全市“一盘棋”建设理念，采用统一系统开发、各市区部署运营的建设模式，统筹推进江门市政务服务一体化建设工作。

二、项目需求

        - （一）强化开平市一体化运营服务

建立“管运分离”机制，引进专业运营团队，强化开平市一体化运营服务，以切实提升企业群众办事效率和办事体验为核心，进一步提升政务服务能力。同时加大宣传推广力度，覆盖市、镇（街道），向企业群众普及一体化在线政务服务建设成果，不断提高群众的获得感和满意度。

        - （二）运营服务内容

根据相关工作内容，结合广东省加快推进政务服务推进政务服务标准化规范化便利化工作的任务目标，本期项目重点任务如下：

1.事项实施配置

提供平台用户的角色、权限的数据配置服务，单项政务服务事项标准化配置与实施，方便业务人员收件、受理、审批和出件。

2．管理运营内容

开平市服务对象包含市级部门、市级行政服务中心、镇街级政务服务中心，具体运营内容包括：业务梳理服务、事项进驻实施服务、配置实施服务、实体大厅运营、业务支持服务。

2.1开平市事项实施、推广服务

组织运营团队，对开平市的部门及其业务情况进行调研和梳理，掌握基本的业务信息、场景导办和业务的审核要点后；在一体化平台2.0进行精细化的实施配置，包括相关事项的基本信息、导办、审核要点、审批流程、表单等要素；在完成相关人员的账号以及相关消息模板收集配置后，组织开平市人员开展至少3场系统应用培训，指导相关人员会用、能用、爱用系统。

2.1.1业务梳理服务

2.1.1.1调研准备

1、制定调研计划

项目团队确认参与调研的成员，并与开平市业主方确定调研目的调研时间、调研内容；调研形式、参加人员；调研活动的日程安排；组织机构及职责分工。

2、确定调研内容

（1）开平市业务部门的事项基本信息（包括部门、实施清单名称、收件材料等）、业务信息（包括材料是否必交、补充非必交材料场景、材料是否存在情形、是否有审查要点等）收集，调研完成后形成部门精细化梳理政务服务事项清单。

（2）开平市使用系统的综窗人员、审批人员等的用户信息、组织架构信息、经办角色、经办权限等内容。

3、输出调研表模板

根据开平市部门的情况，制定《开平市部门政务服务事项需求收集》调研表模板1份。

2.1.1.2业务调研

1、开展部门调研

依据调研计划，对开平市的业务需求进行调研，包括了解开平市的业务现状、场景、流程等内容，输出相关需求文档。

2、输出调研结果材料

《开平市部门政务服务事项需求收集》1份。

2.1.1.3梳理业务信息服务

1、整理事项清单

根据调研收集的信息，对开平市的相关事项进行梳理，按照部门、事项类型、办理层级、流程等信息进行核准和检查，对错漏信息与部门沟通进行更新和补充，最终确认并输出所有开平市的事项清单。

2、梳理业务信息

结合部门确认好的事项清单，对开平市的相关事项进行业务表单、办理材料、办事结果进行梳理，并与部门最终确认：

（1）业务表单结构化梳理

围绕事项所需业务表单，对表单数据项进行结构化梳理，对每个表单数据项梳理与公共数据元的关系；并协助进行业务确认，对反馈意见完善梳理并再次提交，直到通过部门确认。

（2）办理材料结构化梳理

围绕事项所需办理材料中需通过共享数据目录核验的材料，进行结构化信息梳理；并协助进行业务确认，对反馈意见完善梳理并再次提交，直到通过确认。

（3）办事结果结构化梳理

围绕事项产生的办事结果中非证照证明类的结果，进行结构化信息梳理；并协助进行业务确认，对反馈意见完善梳理并再次提交，直到通过确认。

3、输出业务梳理结果材料

根据最终的业务梳理情况，开平市输出事项梳理清单1份。

2.1.1.4梳理场景导办服务

1、梳理场景导办

除江门市统一事项外，根据开平市实际业务需求，对不少于50个事项增加场景导办，提供场景导办梳理设计及实施支撑服务，支撑群众业务办理过程中可通过智能导办快速定位到本人需办理的事项、精准掌握事项办事指南，具体服务内容包括：

（1）根据部门固化到省事项系统的实施清单信息，分析事项业务办理形及办理材料信息，梳理出需进行场景导办的事项清单，并向部门确认。

（2）逐事项分析事项业务，设计场景导办问题及答案、每一种场景与服务事项的关系，形成场景导办设计初稿。

（3）向部门讲解设计成果并确认，对部门反馈的意见及时修改直到通过。

2、输出场景导办梳理结果材料

根据最终的场景梳理情况，开平市输出场景导办1份。2.1.1.5梳理事项审核要点服务

1、梳理事项审核要点

根据部门的事项的材料清单，与开平市部门沟通确认相关事项的审查要点、审查样本。梳理服务结果必须分拆到最具体、无模糊描述和兜底条款。包括：

（1）实现每个事项不同材料审核要点的清单化、规范化。

（2）涉及审查样本，需清晰、简易、方便使用。

2、输出审核要点梳理结果材料

根据最终的场景梳理情况，开平市输出审核要点1份。2.1.2事项进驻实施服务

2.1.2.1事项整理核对

与开平市政数局确认收集到开平市部门相关行政审批的标准化事项信息，包括事项权属、业务审批流程、业务办理环节和操作人员等。针对事项信息及流程进行整理、分析，确定配置方案等。

2.1.2.2确定配置方案

对开平市相关事项业务场景、流程、数据要求等进行分析，确定配置方案。包括基础信息导入录入、业务流转控制配置、审批流程定制、通用表单制作等。并对配置的结果进行测试，确保事项可以办理。并对后续事项变更进行修改，确保事项数据的准确性、完整性和及时性。

2.1.2.3基础信息导入、录入

从省事项库导入（同步）数据，并核对数据，根据调研结果将业务部门、业务科室、经办人员信息在系统中录入。

2.1.2.4事项导办情形录入

根据与各部门确认的事项导办清单，场景导办设计成果，配置到系统中，确保导办问题互斥独立、清晰可选、能有效关联材料，支撑群众能有效筛选出所需的办理情形。

2.1.2.5事项审核要点录入

根据与各部门确认的事项审核要点清单成果，包括审查要点和审查样本，配置到系统中，确保审核要点和样本与材料对应无误，材料能有效打开。

2.1.2.6业务流转控制配置

根据各业务部门新入驻事项的材料格式要求、申报数量、申报时间、通知书等个性化业务要求，在系统上对材料格式、申报控制、通知书等进行个性化业务控制配置。

2.1.2.7审批流程定制

通过一体化政务服务平台的图形化定制工具，定制审批业务流程。对各部门审批人员与审批步骤进行绑定，实现审批流程的流程化办理。

2.1.2.8通用表单制作

包括标准基本信息填写表单设计和制作。针对相关事项的办事表单进行制作处理，包括新建表单、表单结构设计、表单控件排版、控件与表字段绑定、表单展示及打印测试等工作。

2.1.2.9事项调试及上线

对于完成入驻的事项进行整体测试，对事项配置的准确性、办事流程的指引规范性、事项办事流程相关功能、内部审批流程办理过程的实现效果等功能进行整体测试。

2.1.3配置实施服务

2.1.3.1收集及开通人员账号

1、配置人员账号

整理账号收集开通模板，组织协调使用系统的综窗人员、审批人员等进行收集填报，按人员岗位和职责进行系统账号收集并设置相应的权限。

2、日常账号变更管理

平台使用人员账号及组织架构创建后，运营人员提供因工作调动需要根据用户的需求和角色重新分配合适的权限，包括管理员、编辑、审核员等的变更管理服务。还需要对账号进行定期审核，保证账号信息的准确性和权限的合规性。

3、输出账号配置结果材料

《开平市部门账号清单》1份。

2.1.3.2日常流程配置管理

运营人员需根据平台的业务需求，不定期配置和优化各类工作流程。需要了解业务流程的具体要求，并根据这些要求进行必要的调整和配置，确保流程的顺畅和高效。例如，配置内容发布流程、用户注册流程、审核流程等。

2.1.3.3配置通用消息模板

为关键环节如受理、办结等配置各类通知书打印、短信通知、出件为文书等模板，每项不少于1个模板。

1、配置打印模板

为关键环节如受理、办结等配置各类通知书打印模板，并定制化设置不同事项、不同对象的告知内容。

2、配置短信模板

为关键环节如受理、办结等配置短信通知模板，并定制化设置不同事项、不同对象的通知内容。

3、配置出件文书模板

为出件环节配置出件文书模板，模板内容包括申请人证件号码、出件结果、准予许可时间等相关内容。

4、输出模板结果材料

（1）《收取登记申请材料模板》1份

（2）《办件受理的短信模板》1份

（3）《出件文书模板》1份

2.1.3.4系统培训

1、确认培训要求

在项目的实施过程中，人员培训是非常重要的一个环节，人员培训质量的好坏，将直接影响项目实施的进度和实施质量。根据用户的关注点和在系统中的应用层面不同，按用户对象分为；管理层用户、业务部门用户、系统管理员和其他用户人员进行针对性的培训。开平市开展至少1场现场/线上培训活动。

培训前制定各角色用户的培训内容和方式进行培训，并将通过相应的培训达到如下效果：

开平市管理层用户：对管理层用户提供培训，使其能熟练地掌握系统操作。

开平市业务部门用户：为各业务部门用户提供培训使其熟练操作和使用相应模块。

开平市系统管理员：系统安全、系统备份和系统管理方面。

开平市其他用户：提供其他可以满足培训目标的培训课程。

2、制定培训文档

在培训开展前，根据开平市情况制定培训PPT，内容包括但不限于系统基本情况介绍；系统登录操作；收件、受理、审批、出件等操作步骤，并将以培训文档（PPT或PDF）的形式于课前提供给使用单位，使用单位有权使用这些资料为其用户提供内部培训。

3、开展系统培训活动

（1）制定培训计划：制定全面的培训方案，包括培训目的、培训方式、培训对象、培训时间、培训地点、培训日程。

（2）培训场次：为开平市各级提供不少1次的培训活动。

（3）培训形式：现场、远程集中式培训为主，内容由统一讲解、系统演示、疑问解答三大模块组成。

（4）培训反馈：以问卷、走访等形式收集培训后及使用过程中的意见反馈，记录存档，归集保存。

4、输出培训结果材料

（1）《一体化平台2.0操作指南》1份

（2）《一体化平台2.0培训讲义》1份

2.1.4实体大厅运营

负责对项目中所涉及的开平市行政服务中心大厅相关硬件设备（取号机、电子显示屏、查询一体机、广告机、小屏取号、综合显示屏、窗口评价器、呼叫器、窗口LED屏）进行日常运行状态检查，每天定期监控设备的运行情况，出具监控报告，如发现有设备故障及时反馈给大厅主管单位。

2.1.5业务支持服务

2.1.5.1技术支持

分别建立政务微信和微信技术支持群，以及提供专人电话，对用户在使用平台中提出的问题进行及时处理、答疑。

2.1.5.2制定常见问题手册

解决用户在使用系统过程中因误操作、对系统不熟悉所导致的业务问题、系统问题进行跟踪，或提供远程操作服务，并定期更新常见问题手册、咨询记录形成知识字典库使得知识沉淀并可复制传递。

2.1.5.3提供使用答疑支持

对系统使用过程中遇到的疑问和困难，提供及时的配合、支持、指导。电话、邮件、粤政易等咨询服务。

三、项目的质量要求

| 序号 | 绩效指标 | 指标解析 | 评价标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量指标 | 响应时间 | 7*24小时支撑服务，出现问题2小时内响应并回复 | 100% |
| 2 |  | 服务响应率 | 针对问题、需求响应并回复 | 100% |
| 3 |  | 系统故障解决率 | 系统故障类问题修复解决 | 100% |
| 4 |  | 系统稳定性 | 项目开展期内，系统正常运行时间/系统运行总时间 | ≥95% |
| 5 | 时效指标 | 考察项目是否能按合同时间完成 | 在合同要求时间完成项目验收 | 100% |
| 6 |  |  | 系统支撑、运营服务覆盖度，覆盖开平市范围 | 100% |
| 7 | 成本指标 | 考察项目是否超出预算范围 | 在预算范围内完成合同内容 | 100% |
| 8 | 服务对象满意度指标 | 收集办事群众对办事服务的满意程度 | 满意度调查用户占比 | 满意度≥95% |
|  |  | 考察系统使用单位对系统使用的满意程度 | 满意度调查单位占比 | 满意度≥95% |
| 9 | 社会效益 | 加快推进“数字政府”改革建设 | 基于政务服务中台，优化政务服务一体化平台配置，支撑开平市事项有效支撑业务开展。 | 100% |

四、项目的售后服务

1、供应商须有属本公司的可随时上门作维护的工程师，本项目平台出现故障时能在【4】小时内上门维修。

2、供应商自本项目签订合同之日起须负责维护【1】年，终身提供技术咨询。

3、供应商负责现场或厂家培训采购人有关技术人员，使其掌握操作技术。

4、具体售后服务要求：①如因供应商原因（包括但不限于产品质量或设计原因），导致采购人损失，供应商应予以赔偿。②本项目总价已包含供应商提供售后服务的费用。

五、供应商资格条件

（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力：有效期内的工商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证及税务登记证复印件（或“三证合一”营业执照复印件）。

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标截止日前6个月内任意一个月的依法缴纳税收的证明文件复印件【缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证，或加盖税务部门公章的纳税证明；如供应商在规定的时间段内没有发生业务的，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表】；投标截止日前6个月内任意一个月社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件复印件，或合法有效的社保部门（或税务部门）网站的电子证明打印件【内容应包含单位名称、参保（或缴费）信息、电子印章和日期等】。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2024年年度财务报表或投标截止日前6个月内任意一个月的财务报表。【财务报表须包含资产负债表、利润表】。

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（二）投报人须有能力提供完善的售后服务，包括：稳定技术人员、响应时间，技术服务人员须有相关工作经验并熟练掌握本系统。（不接受委托第三方提供售后服务）

（三）本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包项目。

六、服务时间

服务期：本项目运营周期为12个月。

七、项目限价

本项目（含税）最高限价为人民币15.8万元整（报价不得超过最高限价），成交供应商需根据实际成交价提供增值税专用发票。

八、确定供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。

九、报价要求

供应商应对服务内容及工作量有充分预估，报价不得高于采购预算，且应为人民币含税全包价, 包含开发、软件、技术服务、人工费、检测、试验、项目验收、劳务、保险、税费等一切费用。项目履约期内，采购人不再支付其他任何费用。

十、结算方式

本项目付款原则上按以下方式支付，如有特殊情况以合同双方共同协商为准。

（一）项目合同签订生效且供应商向采购人提供符合国家财务规定的发票后，采购人办理申请付款手续。采购人收到财政拨付资金后的15个工作日内，视实际资金到位情况，支付项目合同总金额30%。

（二）项目运营服务6个月后并经采购人确认，且供应商向采购人提供符合国家财务规定的发票后，采购人办理申请付款手续。采购人收到财政拨付资金后的15个工作日内，视项目进度情况和财政资金到位情况支付本项目总金额70%。

（三）资金支付以财政资金落实为前提，甲方只负责办理相关付款手续，若因财政资金不到位引起项目款不能按合同要求或有关规定拨付的，甲方不承担因付款延期拨付给乙方造成的任何报失，如利息以及承担连带责任等。

（四）乙方指定签字盖章栏中的银行账号为收款账号。乙方未按约定开具发票的，甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

十一、综合评分表

| 评分项目/权重 | 评审因素 | 评审指标 |
| --- | --- | --- |
| 技术评分（50%） | 技术要求的响应情况（25分） | 考查、对比响应人对技术要求的响应情况，技术参数完全满足采购要求的得25分，不满足其他一般技术参数要求的，每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 响应服务计划（25分） | 考查、对比响应人所投报服务计划的合理性、可行性：响应服务计划合理、可行的，得25分； 响应服务计划较合理、可行的，得20分； 响应服务计划一般的，得15分； 响应服务计划较差的，得10分。 |
| 商务评分（40%） | 经营业绩（10分） | 本项最高得分为10分。 需提供项目中标（或成交）通知书或合同复印件，并加盖响应人单位公章。 |
|  | 规章管理制度（5分） | 考查、对比响应人的各项规章管理制度是否详细、合理： 规章管理制度详细、合理的，得5分； 规章管理制度较详细、合理的，得4分； 规章管理制度简略、扼要的，得2分； 规章管理制度粗略、不详细的，得1分； 没有规章管理制度的，得0分。 |
|  | 完工期（10分） | 考查、对比是否有针对本项目制定的项目实施进度计划，进度计划是否详细可行、合理，是否以严谨且可执行的保障措施实现本项目对时间的要求： 完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划详细可行、合理的，得10分； 完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划较详细可行、合理的，得8分； 完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划一般的，得6分； 完工期满足或优于需求文件要求，且进度计划较差的，得2分。 完工期不满足需求文件要求的，得 0 分。 |
|  | 售后服务（15分） | 考查、对比售后服务机构、人员设置是否合理，售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、优质、专业的售后服务。 售后服务合理、可行、优质、专业的，得15分； 售后服务较合理、可行、较好的，得12分； 售后服务一般的，得8分； 售后服务较差的，得6分。 |
| 价格评分（10%） |  |  |