江门市开平市2023年度土地征收成片

开发方案（第一批调整）

（公示草案）

一、编制依据

依据《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）、《中华人民共和国土地管理法》《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准〉的通知》（自然资规〔2023〕7号）和《广东省自然资源厅关于规范已批土地征收成片开发方案调整工作的通知》（粤自然资函〔2023〕210号）等相关文件编制《江门市开平市2023年度土地征收成片开发方案（第一批调整）》。

二、基本情况

《江门市开平市2023年度土地征收成片开发方案（第一批）》（以下简称《原方案》）成片开发范围面积14.2203公顷，征收地块面积8.5322公顷。因成片开发范围涉及地块的控规用途进行了调整，需要征收开发，故需要调整片区的成片范围，同时将周边需要实施征收开发的土地一并纳入本次成片开发调整方案，形成《江门市开平市2023年度土地征收成片开发方案（第一批调整）》（以下简称《调整方案》），《调整方案》成片开发范围面积26.1639公顷，征收地块面积15.6990公顷。相较于《原方案》，《调整方案》增加成片开发范围面积11.9436公顷，增加征收地块面积7.1668公顷。

（一）调整后区域位置

《调整方案》编制范围位于开平市行政区划范围内。按照用地集约、创新引领、产业升维、品质再造等城市功能提升要求，片区的设置综合考虑项目的性质和空间分布、重大发展平台、控规单元、行政区等因素，成片开发片区为一个闭合完整的区域，共规划1个片区（开平大道东汇城西侧居住片区）。片区位置详见下表：

表1 片区概况汇总表

| 序号 | 片区名称 | 位置 | 面积（公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平大道东汇城西侧居住片区 | 长沙街道杜溪村、八一村 | 26.1639 |

（二）开发范围

《调整方案》总用地面积26.1639公顷，农用地面积25.3447公顷（其中耕地20.4123公顷），实际拟征收集体土地15.6990公顷。

三、成片开发条件分析

（一）必要性分析

本次土地征收成片开发强化提升都市核心区带动能力。通过土地征收成片开发，聚焦“区域协调”，构建高质量发展格局。重点抓好开平大道两侧、高铁新城和潭江新城3个城市新区建设，打造江门“副核心”。做好中心城区建设，谋划好“一环三片区”，以环城公路为纽带，有机联接潭江新城、开平大道两侧和开平南站周边等三大片区，增强中心城区辐射带和综合服务能力；提升潭江新城建设水平，加强高水平学校、文体场馆建设。促进开平大道两侧商业商务发展，加快与翠山湖高新区融合，推动基础配套设施与公共服务提档升级，完善生活配套设施，变“产业园区”为“产业社区”，提高区域发展平衡性和协调性。

（二）合规性分析

近五年来，开平市平均供地率为72.38%、平均土地闲置率为0.18%，土地利用效率高。本次成片开发项目已纳入国民经济和社会发展年度计划，公益性用地比例为40%，不涉及占用永久基本农田和生态保护红线，本次土地征收成片开发方案符合国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划和控制性详细规划，做到了保护耕地、节约集约用地、保护生态环境，能够促进经济社会可持续发展。

四、土地用途与公益性用地情况

（一）土地用途

《调整方案》成片开发范围共1个片区，功能分区为居住生活区、商业商务区，详情下表。片区最终用途以法定规划实际批复用地性质为准。

表2 片区土地用途汇总表

| 序号 | 片区名称 | 拟安排项目 | 规划功能分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开平大道东汇城西侧居住片区 | 居住项目、商业项目 | 居住生活区、商业商务区 |

（二）公益性用地情况

《调整方案》成片开发区域内公益性用地10.4649公顷，占总用地比例40%，分别为公共管理与公共服务用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地，符合《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准〉的通知》（自然资规〔2023〕7号）公益性用地比例一般不低于 40%的要求。

五、实施计划

《调整方案》划定成片开发范围26.1639公顷，征收地块面积15.6990公顷，计划实施周期为2023～2025年，3年内完成土地征收和报批工作，其中2023年征收面积8.5322公顷，2024年征收面积6.7715公顷，2025年征收面积0.3953公顷。

六、效益评估

（一）土地利用效益评估

经本次土地征收成片开发，有利于优化增量片区内新增建设用地空间布局，满足开平市的建设发展需求，后续将按照详细规划确定的控制要求进行项目建设，实现土地集约节约利用。将有效推进用地节约集约利用，避免用地浪费，实现土地资源的合理配置。

（二）经济效益评估

有效促进开平市优势产业的集聚发展以及创新平台的形成，为重大创新载体与创新产业提供承载空间，加快区域经济格局的重构，推动开平市实现产业动能升级转换，助力开平市高质量发展，保障开平市中心城区开平大道两侧商业综合体、高端住宅顺利落地，助力将中心城区打造成为开平以体育休闲为标志的活力“北大门”、区域性旅游接待基地、具有岭南侨乡风情的宜居社区。

（三）社会效益评估

本次土地征收成片开发可推进成片开发范围内部及周边基础设施及公共服务设施的建设，提升区域公共服务水平。有效保障片区设施配套建设需求，形成高端住宅社区和商业休闲服务中心，打造品质舒适生活圈。扩大商业服务发展规模，吸收周边剩余劳动力，创造大量就业岗位，增加政府财政税收。营造城市总体形象及落实空间规划，符合国民经济和社会发展规划的要求，保障城市开发建设科学有序地推进。

（四）生态效益评估

成片开发范围内建设项目后续应依托开平市优质山水生态资源本底，结合产业园、重点平台建设等项目详细规划设计提供多元的城市生态空间、改善城市环境，大力建设绿色园区、绿色住区，满足宜居城区建设要求，推动高品质城市建设，提升区域生态环境品质。

七、结论

综上所述，《江门市开平市2023年度土地征收成片开发方案（第一批调整）》符合《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准〉的通知》（自然资规〔2023〕7号）和《广东省自然资源厅关于规范已批土地征收成片开发方案调整工作的通知》（粤自然资函〔2023〕210号）的要求。

开平市自然资源局

2024年9月11日