开平市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案

一、资金来源

根据《关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（江财农〔2024〕4号）、《关于加快推进2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（不含吸纳外省脱贫人口在江就业）项目的通知》文件精神，今年上级部门下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金263万元，专项用于支持“百千万工程”选树的典型村培育创建，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、实施内容

1.长沙街道西溪村镇域公共服务类补短板项目

为推动长沙街道人居环境整治，提升农村基础设施建设，方便群众出行和生活居住等，计划维修及扩建朝东、朝西村道约410米，迁建朝东、朝西水机站。

2.沙塘镇红岭村乡村产业项目

为盘活闲置资源，增加村集体经营性收入和带动村民就业，拟对闲置的红岭小学实施升级改造后再引入文旅项目。项目占地面积约530平方米，主要建设内容为对红岭小学进行加固补强约500平方米、防水补漏约530平方米、门窗升级改造（门22扇、窗91个）、消防系统改造约1100平方米、水电改造约1100平方米、墙面改造约2000平方米及小学周边风貌提升等。引入文旅项目后，预计通过出租和收益分成可以为村集体经营性收入增收约12万元/年。

3.赤坎镇红溪村乡村产业项目

项目利用红溪村委会鹰村内的闲置建设用地建设红溪鹰村游客服务中心，游客服务中心主要用于提供游客导游服务、农特产品售卖、咖啡简餐售卖空间等，建成后出租给鹰村田园综合体项目运营方，以增加集体经济收入。

4.赤水镇沙洲村镇域公共服务类补短板项目

沙洲村村场硬底化1500平方米，挡土墙200米；新建道路硬底化240米；新建3200米道路亮化工程，路灯150盏。项目建成后将引入文旅项目，预计通过出租和收益分成可以为沙洲村集体经营性收入增收约10万元/年。

5.龙胜镇桥新村乡村产业项目

为桥新村村级厂房修建配套设施，包括宽5米，长约300多米的园区道路硬底化、排水设施、绿化改造等，建成后以租赁方式进行招商引资，该项目将为桥新村获取租金收益，预计年租金收入约20万元，并增加当地群众就近就业机会。

三、资金使用计划

1.长沙街道西溪村镇域公共服务类补短板项目30万元；

2.沙塘镇红岭村乡村产业项目45万元；

3.赤坎镇红溪村乡村产业项目55万元；

4.赤水镇沙洲村镇域公共服务类补短板项目100万元；

5.龙胜镇桥新村乡村产业项目33万元。

四、保障措施

1.组织领导。在各村委会设立项目建设协调小组，加强对项目实施工作的领导，确保项目顺利实施。

2.落实工作责任。切实按照项目发展的责任分工，各司其责，加强联动，整合资源，合理推进。按照谁主管，谁负责的原则，切实制定建设工作实施方案，并组织落实。切实履行好相关决议，做好建设的宣传发动、组织实施和管理服务等工作。

3.资金管理。资金管理措施严格按照项目主管部门和财政部门的规定，规范资金管理，保障项目资金专款专用。并按照有关规定落实报账制度，项目资金实行专账管理。规范请款手续，健全审批制度，按资金规定用途范围和要求合理安排使用。